**Календарный план проекта**

1. Презентация идеи проекта (18.09)

Название проекта – вся команда

Цель и задачи проекта – Наталья Липатова

Аналоги – Дегтева Евгения

Команда, роли в команде – Овчеров Андрей

2. Эскизный проект (16.10)

2.1 Календарный план проекта – Овчеров Андрей

2.1.1 Список основных задач со сроками выполнения

2.1.2 Распределение задач по исполнителям

2.2 State of Art – Дегтева Евгения

2.2.1 Обзор актуальных технологий

2.2.2 Анализ аналогов

2.3 Анализ предметной области

2.3.1 Описание предметной области – Дегтева Евгения

2.3.2 Пользователи системы и роли – Дегтева Евгения

2.3.3 Прецеденты – Липатова Наталья

2.3.4 Анализ бизнес-процессов – Липатова Наталья

2.3.5 Функциональные требования к системе – Овчеров Андрей

2.3.6 Нефункциональные требования к системе – Овчеров Андрей

2.4 Макеты – Наталья Липатова

2.4.1 Структура интерфейса

2.4.2 “Наброски” интерфейса пользователя

3. Проектирование системы (13.11)

4. Прототип программной системы (11.12)